## Slide 1: DOMINANDO OS FUNDAMENTOS DO SCRUM
MAYDA FABRIS DA MOTTA

## Slide 2
O Scrum é um framework ágil utilizado para gerenciamento de projetos, especialmente em equipes de desenvolvimento de software. Ele foca na colaboração, flexibilidade e entregas incrementais. Para entender o Scrum, é essencial conhecer seus principais componentes e funções.
Fundamentos Scrum

## Slide 3: 01
O QUE É O SCRUM?

## Slide 4
O Scrum é uma abordagem para resolver problemas complexos e entregar produtos de forma eficiente. Ele organiza o trabalho em ciclos curtos e colaborativos chamados Sprints, com foco na entrega contínua de valor.

## Slide 5: 02
PAPÉIS NO SCRUM

## Slide 6
Product Owner (PO)
O PO é responsável por representar os interesses do cliente. Ele cria e prioriza o backlog do produto, que é uma lista das funcionalidades que o produto deve ter.
Scrum Master
O Scrum Master atua como um facilitador. Ele garante que o time siga as práticas do Scrum, ajuda a remover impedimentos e promove um ambiente de trabalho eficiente.
Equipe de Desenvolvimento
São os profissionais responsáveis por criar e entregar o produto. O time é auto-organizado e multidisciplinar, trabalhando de forma colaborativa para atingir os objetivos do Sprint.

## Slide 7: 03
ARTEFATOS DO SCRUM

## Slide 8
Backlog do Produto
É a lista de funcionalidades, melhorias e correções desejadas para o produto. O Product Owner mantém o backlog atualizado e priorizado, sempre focando nas entregas de maior valor.
Backlog do Sprint
É uma lista de tarefas que o time se compromete a realizar durante o Sprint. Ele é derivado do Backlog do Produto e deve ser atingido até o final do ciclo.
Incremento
O incremento é o conjunto de funcionalidades ou melhorias entregues ao final de um Sprint. Ele deve ser funcional e pronto para ser lançado ao cliente.

## Slide 9: 04
EVENTOS DO SCRUM

## Slide 10
Sprint
É o ciclo de trabalho no Scrum. Tem uma duração fixa, geralmente de duas a quatro semanas, e é onde o time trabalha para alcançar um objetivo específico. Ao final do Sprint, é entregue um incremento.
Planejamento do Sprint
É a reunião onde o time define o que será feito durante o Sprint. O Product Owner apresenta os itens do backlog, e o time de desenvolvimento decide o que será entregue.
Reunião Diária (Daily Scrum)
É uma reunião rápida (15 minutos) onde cada membro do time compartilha o que fez, o que vai fazer e se há algum impedimento. Serve para alinhar o time e resolver bloqueios rapidamente.

## Slide 11
Revisão do Sprint
Ao final do Sprint, o time apresenta o trabalho realizado para o Product Owner e outras partes interessadas. É uma oportunidade de coletar feedback e ajustar o curso.
Retrospectiva do Sprint
É uma reunião para refletir sobre o Sprint que acabou de terminar. O time discute o que funcionou bem e o que pode ser melhorado para o próximo Sprint.

## Slide 12: 05
COMO O SCRUM AJUDA?

## Slide 13
O Scrum proporciona uma forma ágil e eficiente de desenvolver projetos, com ciclos curtos de feedback, onde mudanças podem ser feitas de forma constante. Ele ajuda equipes a se organizarem, priorizarem tarefas e entregarem valor de maneira contínua e previsível.

## Slide 14
CONCLUSÃO

## Slide 15
O Scrum é um framework simples, mas poderoso, para equipes que buscam melhorar sua produtividade e entregar produtos de forma mais eficiente. Compreender os papéis, artefatos e eventos do Scrum é o primeiro passo para dominar essa metodologia e alcançar o sucesso em projetos ágeis.

## Slide 16
AGRADECIMENTOS

## Slide 17
Esse e-book foi gerado por IA e diagramado por um humano.
O e-book está no meu Github.
https://github.com/Maydaia/E-book